טבלת שלבי הפיתוח הבאים עד גמר מוצר

| שלב | שם השלב | מטרה מרכזית | תוצרים עיקריים | קריטריון סיום |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8C | CPU-only PPO/A2C Offline Prototype | ניסיון ראשון ל־RL אמיתי, אבל מבודד לחלוטין | dependency status, endpoint ל־CPU prototype, PPO/A2C אם dependencies זמינות, fallback אמין אם לא | candidate נוצר כ־research/offline/shadow בלבד, בלי השפעה על production |
| 8C.1 | Neural Prototype Truthfulness Hardening | לוודא שלא “מזייפים” אימון RL | בדיקות שמבדילות בין real training לבין dependency unavailable/stubbed | real_neural_training=true רק אם באמת רץ PPO/A2C |
| 8D | Neural Candidate Benchmark Integration | לחבר candidate מ־8C לשכבת benchmark הקיימת | evaluation של neural candidate מול baseline agents | benchmark מציג neural candidate לצד heuristic, random, score_weighted |
| 8E | Neural Policy Forensics | להבין למה neural agent פועל כפי שפועל | action distribution, reward attribution, turnover analysis, per-step comparison | ניתן להסביר התנהגות candidate ולא רק לראות תוצאה מספרית |
| 8F | RL Research Governance Gate | לקבוע תנאי מעבר מ־research ל־candidate מתקדם | promotion gate תיאורטי, לא production promotion; scoring matrix | candidate לא יכול לזוז קדימה בלי audit, benchmark, isolation, fingerprints |
| 9A | Data Coverage Expansion | להגדיל איכות וכמות נתונים | הרחבת היסטוריה מ־90 יום ל־1–3 שנים, יותר assets, cleaning | datasets מספיקים ל־ML/RL רציני ולא רק demo |
| 9B | Market Data Quality & Provenance | להפוך את שכבת הנתונים לאמינה | data lineage, freshness, missing data detection, source confidence | כל signal מציג מקור, freshness ו־quality |
| 9C | News/Sentiment Intelligence Hardening | לשפר חדשות וסנטימנט | deduplication, entity linking, event severity, source trust | sentiment לא רק “ציון”, אלא הסבר עם מקור ואירוע |
| 9D | Feature Store V2 | לייצב תשתית features | versioned features, feature definitions, reproducibility | כל model/backtest/RL run ניתן לשחזור לפי feature version |
| 10A | Decision Dashboard V2 | להפוך את הדשבורד לכלי החלטה אמיתי | unified asset cards, confidence, disagreement view, risk context | משתמש מבין למה המערכת בעד/נגד asset |
| 10B | Multi-Engine Consensus Layer | להשוות מנועים בצורה ברורה | deterministic / ML / RL / sentiment / technical comparison | מוצגת הסכמה/אי-הסכמה בין מנועים, לא “תוצאה אחת מסתורית” |
| 10C | Scenario & Sensitivity Analysis | לאפשר בדיקת הנחות | שינוי horizon, risk level, sentiment weight, volatility assumptions | משתמש יכול לראות איך החלטה משתנה תחת הנחות שונות |
| 10D | Portfolio Construction Assistant | מעבר מ־asset-level ל־portfolio-level | allocation suggestions, exposure, sector balance, constraints | המוצר נותן תובנות תיק, לא רק מניות בודדות |
| 10E | Explanation Layer / Investment Narrative | להפוך output לסיפור החלטה | “why now”, drivers, risks, counterarguments, watchlist triggers | כל החלטה כוללת הסבר ברור ולא רק מספרים |
| 11A | User Workflow & Watchlists | להפוך למוצר יומיומי | watchlists, saved views, notes, alerts-lite | משתמש יכול לנהל תהליך השקעה מתמשך |
| 11B | Alerting & Monitoring | התראות לא מסחריות | alerts על שינוי signal, risk, news, benchmark drift | התראות הן decision-support בלבד, לא buy/sell |
| 11C | Report Generator | יצירת דוחות למשתמש | PDF/HTML investment brief, weekly digest, portfolio review | ניתן להפיק דוח מקצועי מתוך המערכת |
| 12A | Admin Governance V2 | לחזק שליטה ובקרה | admin audit, model registry, policy gates, data health | כל שינוי במערכת ניתן למעקב ובקרה |
| 12B | Security & Access Control | הכנה למשתמשים אמיתיים | roles, admin/user separation, API auth, rate limits | אין חשיפת endpoints רגישים ללא הרשאה |
| 12C | Compliance & Disclaimer Layer | גבולות שימוש ברורים | disclaimers, suitability boundaries, no-advice labeling | המוצר מציג עצמו ככלי מחקר/החלטה, לא ייעוץ אישי |
| 13A | Full Regression & QA Harness | בדיקות קצה לקצה | backend tests, frontend smoke, production probes, synthetic scenarios | release לא יוצא בלי PASS מלא |
| 13B | Performance & Reliability | שיפור זמני טעינה ויציבות | caching, pagination, async jobs, timeout guards | הדשבורד וה־admin עובדים מהר ויציב |
| 13C | Production Observability | ניטור מוצר חי | logs, metrics, error tracking, data freshness dashboards | ניתן לזהות בעיות production לפני המשתמש |
| 14A | Closed Alpha | שימוש מוגבל פנימי/חברים | 5–10 משתמשים, feedback loop, bug backlog | המוצר מובן ושימושי למשתמשים ראשונים |
| 14B | Private Beta | הרחבת שימוש מבוקרת | onboarding, guided flows, user feedback, retention metrics | משתמשים חוזרים ומשתמשים בתובנות בפועל |
| 14C | Commercial MVP Launch | גרסה מסחרית ראשונה | pricing, account flows, product website, docs, support flow | מוצר שלם מספיק למשתמשים משלמים ראשונים |
| 15A | Advanced Research Track | המשך מחקר מתקדם | real FinRL-X, model ensembles, richer RL training, longer histories | רק אחרי שהמוצר הבסיסי עובד ואמין |